鸡东县建筑垃圾污染环境防治工作规划

（2024-2030年）》规划

一、规划原则

规划全力推进建筑垃圾“源头减量”建设，聚焦降处置压力、提综合利用水平等重点。以减污降碳协同增效为抓手，紧密衔接“双碳”工作，健全绿色低碳循环体系，加快城市转型，促进城市高质量发展、创建高品质生活。

在遵循国家及地方的各项法律、法规的前提下，锚定“生态活力城、美丽新鸡东”建设目标不松懈。秉持“控源减量、远近结合、政府主导、全民参与”规划要则，多管齐下提升城市精细化治理水准，打造更加整洁优美的城镇人居环境。

二、规划范围

本次规划范围为鸡东县城关镇及下属建制镇共8个：鸡东镇、平阳镇、向阳镇、哈达镇、永安镇、永和镇、东海镇、兴农镇；鸡东县下属农场1个：黑龙江八五一0农场。

三、规划年限

本次规划期限：2024-2030年，规划基准年为2023年，近期至2025年，中期至2027年，远期至2030年。

四、规划目标

由于鸡东县城市建设速度放缓，新开工的建筑项目数量减少，老旧建筑拆除量也呈下降趋势，进而导致建筑垃圾的产生量急剧减少。此外，随着源头减量措施的大力推行，建筑垃圾的产生量进一步降低。鉴于此，建设建筑消纳场已满足处理需要，未来根据实际情况是否建设垃圾资源化厂。

近期:到2024年底，鸡东县通过建筑垃圾临时贮存、转运调配来完善建筑垃圾管理制度体系，基本满足当前安全处置需要。鸡东县新建转运调配设施一座，形成转运调配能力;到2025年底，鸡东县完成1座建筑垃圾消纳设施建设，基本满足无害化处置需求，全部完成规划建设任务。

中期:到2027年底，鸡东县全面完成建立建筑垃圾源头减量、分类投放、中端收运、末端处置利用全过程体系。鸡东县完成建筑垃圾消纳设施规划建设任务，资源化利用率达到50%以上。

远期:到2030年，鸡东县将进一步提升建筑垃圾临时贮存、转运调配、填埋处理等能力。届时，将形成建筑垃圾治理的高质量发展新格局，鸡东县资源化利用率达到 60%以上。

五、规划方案及近期建设内容

通过分析鸡东县具体情况，从约束性和预期性指标的角度推动鸡东县建筑垃圾的减量化、资源化、无害化。

本规划的主体内容为以下4个方面:

1、垃圾产量预测是规划的起点兼重点，根据基础数据，合理演算并科学预测鸡东县建筑垃圾产量，为下一步建筑垃圾处置体系建设工作打下基石。

2、在源头减量规划层面，从设计、施工、监理、建设单位四个角度制定措施，全力构建长效减量机制，力求鸡东县建筑垃圾治理水平迈上新台阶。

3、经系统谋划，从确立收运模式、过渡信息管控、明晰收运要求、规划收运路线四方向制定鸡东县建筑垃圾收运体系。为鸡东县品质环境打下坚实基础，助力可持续发展。

4、污染防治规划围绕“建筑垃圾污染防控、水土流失防控以及大气、噪声、水、土壤的环境保护”这六大核心举措展开，以最大程度抵御未来的污染风险。

结合鸡东县建筑垃圾管理现状及城市发展需求，近期明确围绕两大核心点精准发力。其一为集中完成存量垃圾治理工作。其二为全力打造建筑垃圾收运、管理、处置体系。以推进建成标准化调配场，精细作业，达成高效处置闭环。

附图：

附图1.建筑垃圾区位图

附图2.建筑垃圾现状分布图

附图3.建筑垃圾消纳场规划分布图

附图4.建筑垃圾中转调配设施规划分布图

附图1.建筑垃圾区位图

附图2.建筑垃圾现状分布图

附图3.建筑垃圾消纳场规划分布图

附图4.建筑垃圾中转调配设施规划分布图